УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края

от «26» декабря 2017 года №74

Глава Администрации

Троицкого сельсовета ______________ С.А.Малых

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет»

в рамках реализации федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

(с изменениями на 10 ноября 2021 года)

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета

от 12.04.2018 г. № 29, 29.03.2019 г. № 25, 31.01.2020 №4, 04.12.2020 №58, 30.07.2021 г. № 53, 06.09.2021 г. № 61, 10.11.2021 г. № 80)

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края; граждане, их объединения, заинтересованные лица; предприятия, организации, учреждения, ИП; общественные организации, подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Троицкий сельсовет. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Троицкий сельсовет. Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования; Повышение уровня и качества жизни сельского населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории села. |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 19 033,557 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 067,08 тыс. рублей; 2019 год – 3 652,623 тыс. рублей; 2020 год – 4 176,319 тыс. рублей; 2021 год – 4 097,131 тыс. рублей; 2022 год – 4 040,404 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета 15 345,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год – 3 465,00 тыс. рублей; 2020 год – 3 960,00 тыс. рублей; 2021 год – 3 960,00 тыс. рублей; 2022 год – 3 960,00 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета 3 155,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 000,00 тыс. рублей; 2019 год – 35,00 тыс. рублей; 2020 год – 40,00 тыс. рублей; 2021 год – 40,00 тыс. рублей; 2022 год – 40,00 тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 533,557 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 67,08 тыс. рублей; 2019 год – 152,623 тыс. рублей; 2020 год – 176,319 тыс. рублей; 2021 год – 97,131 тыс. рублей; 2022 год – 40,404 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования Троицкий сельсовет. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Троицкий сельсовет к концу 2022 года реализация Программы должна обеспечить: - в качественном выражении: - формирование системы мониторинга состояния благоустройства территорий села Троицкое; - формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды; - создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий села; - формирование системы комплексного благоустройства общественных территорий села; - обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в села; - в количественном выражении: - увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории МО Троицкий сельсовет Троицкого района; - доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в селе к концу 2022 года; Плановые значения показателей по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период. |

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4, от 04.12.2020 г. № 58, от 30.07.2021 г. № 53, от 10.11.2021 г. № 80)

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Троицкий сельсовет

Одним из главных приоритетов развития поселенческой территории является создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения и ведения экономической деятельности в муниципальном образовании Троицкий сельсовет.

Уровень благоустройства является одной из проблем, требующей особого внимания и эффективного решения, и включает комплекс мероприятий по подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д.

В целях решения проблем по содержанию и благоустройству территорий разработаны:

- «Правила благоустройства территории муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края», утвержденные Решением Троицкого сельского Совета народных депутатов от 04.06.2015 года № 17 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края» (в редакции решений от 18.08.2016 г. № 16, от 15.06.2017 г. № 12, от 17.08.2017 г. № 19, от 22.11.2017 г. № 24, от 24.12.2018 г. № 30, от 30.05.2019 г. №7, от 23.12.2019 г. №35).

(абзац 4 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).

- «Правила землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края», утвержденные решением Троицкого сельского Совета народных депутатов от 31.07.2013 г. № 39 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края» (в редакции решений от 06.08.2015 г. № 24, от 16.03.2017 г. № 4, от 22.08.2019 г. № 14).

(Абзац 5 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).

В последнее время на территории муниципального образования Троицкий сельсовет появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, скверы (валка сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов). Но несмотря на это, большинство объектов благоустройства муниципального образования Троицкий сельсовет до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Например, на территории муниципального образования Троицкий сельсовет расположено 29 многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности на сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального ремонта, либо вообще отсутствует (Приложение №6).

(Абзац 7 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).

Существующие участки зеленых насаждений парков, скверов и других мест массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб).

В целях улучшения внешнего облика муниципального образования Троицкий сельсовет необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, спортивных площадок, парковых зон, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Программы, которая позволит благоустроить облик села Троицкое, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей райцентра.

(Абзац 9 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи, сроки реализации и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Приоритеты политики муниципального образования Троицкий сельсовет в сфере благоустройства городской (сельской) среды базируется на приоритетах и целях государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальных сферах, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды», утвержденном решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5.

Муниципальная Программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, стратегической целью государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

2.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования Троицкий сельсовет путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённого пункта с учетом мероприятий по ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о благоустройстве объектов, расположенных на территории сельсовета, обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и положение о которой утверждены Постановлением Администрации Троицкого сельсовета от 17 ноября 2017 г. № 62 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет».

3. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее – общественные территории), предложенных гражданами и организациями, муниципалитетом.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Троицкий сельсовет.

Задачами программы является:

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Троицкий сельсовет.

- Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования;

Повышение уровня и качества жизни сельского населения

2.3. Ожидаемые результаты Программы:

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования Троицкий сельсовет должны стать:

Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования Троицкий сельсовет.

Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Троицкий сельсовет к концу 2024 года

реализация Программы должна обеспечить:

- в качественном выражении:

- формирование системы мониторинга состояния благоустройства территорий села Троицкое;

- формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды;

- создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий села;

- формирование системы комплексного благоустройства общественных территорий села;

- обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в села;

- в количественном выражении:

- увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории села Троицкое.

- доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в селе к концу 2024 года;

Плановые значения показателей по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период.

2.4. Сроки и этапы реализации программы:

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2018 по 2022 гг. без деления на этапы.

(Раздел 2 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы должны обеспечивать физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для населения муниципального образования Троицкий сельсовет.

Муниципальная программа направлена по создание комплекса мер по повышению качества и комфорта городской (сельской) среды, созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе.

В адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства, включаются дворовые территории, исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации (приложение 6 к муниципальной программе).

Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки заявок заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.

К минимальному перечню работ относятся:

-  ремонт дворовых проездов,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн.

В адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ по предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории, требующие благоустройства, исходя из дополнительного перечня работ.

К дополнительному перечню работ относятся:

- оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок,

- автомобильных парковок;

- устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий,

- озеленение территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий, устанавливается Региональной программой Алтайского края.

В случае строительства новых многоквартирных домов, в обязательном порядке необходимо выполнить комплекс мероприятий направленный по образованию земельных участков, на которых расположены построенные многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых планируется включать в муниципальную программу.

Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Троицкий сельсовет в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» утвержден постановлением Администрации Троицкого сельсовета от 17.11.2017 № 62.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

В адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства, включаются общественные территории, требующие благоустройства (с учетом их физического состояния) по результатам инвентаризации (приложение 4 к муниципальной программе).

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в муниципальной программе. В случае отсутствия заявок заинтересованных лиц об их участии в муниципальной программе, очередность благоустройства общественных территорий определяется по результатам инвентаризации.  В первоочередном порядке входят пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для граждан, повышения привлекательности села для гостей и развития предпринимательства. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную Программу, с учетом результатов общественного обсуждения.

Администрация Троицкого сельсовета оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральными планом муниципального образования Троицкий сельсовет при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Троицкого сельсовета оставляет за собой право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Перечень программных мероприятий сформирован в целях формирования правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий; участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу.

По результатам инвентаризации территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Администрацией Троицкого сельсовета заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2022 года за счет средств данных субъектов.

По результатам инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки Администрацией Троицкого сельсовета заключаются соглашения с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о благоустройстве таких территорий не позднее 2022 года.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц по благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» утвержден постановлением Администрации Троицкого сельсовета от 17.11.2017 № 62.

(Раздел 3 в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4).

Раздел 4. Источники финансирования Программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств федерального бюджета;

- за счет средств краевого бюджета;

- за счет средств местного бюджета;

- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования Троицкий сельсовет.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц в финансировании мероприятий Программы.

Предоставление субсидий Администрации сельсовета на реализацию соответствующих муниципальной Программы и мероприятий осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью краевого бюджета на очередной финансовый год.

Принцип софинансирования Программы за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий настоящей Программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

(Раздел 4 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы

Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет Администрация сельсовета.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски: финансовые, социальные, административные и организационные.

Финансовые риски отнесены к наиболее серьезным и связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, а также неисполнением заинтересованными лицами своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной Программы. В целях ограничения рисков подобного рода планируется ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий в зависимости от достигнутых результатов, возможна минимизация рисков путем развития механизма государственно-общественного партнерства.

Административные риски связаны с неэффективным исполнением реализации мероприятий муниципальной Программы, что может привести к невыполнению ее цели и задач. Такие риски тесно связаны с организационными рисками, обусловленными ограниченностью кадрового потенциала Администрации сельсовета, что создает препятствия для непрерывного руководства и обеспечения единых подходов к ее реализации среди участников, снижает оперативность и качество выполнения функций по администрированию. В связи с этим предполагается осуществлять оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля хода выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы, перераспределение организационной и аналитической нагрузки, связанной с реализацией программных мероприятий.

(Раздел 5 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)

- Раздел 6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы

- Утратил силу – Постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4.

- Раздел 6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» (далее – муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень работ по благоустройству дворовой территории;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в установленном размере.

общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельсовета (далее – Администрация) для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ в форме трудового и (или) финансового участия.

4. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Троицкого сельсовета.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ (минимального перечня - в случае принятия такого решения) определяется как процент от объема средств из краевого подлежащих направлению на софинансирование указанных работ.

8. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования Троицкий сельсовет - Администрации.

9. После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, обязуются перечислить денежные средства не позднее 15 мая текущего года в порядке и на условиях, определенных соглашением.

11. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.

12. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

13. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной комиссией.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Троицкого сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством.

(Раздел 6 введен Постановлением Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 04.12.2020 г. № 58)

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение мероприятий Программы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют отчет о ходе их реализации.

В рамках реализации муниципальной Программы Администрация  сельсовета:

    - проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий села Троицкое с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

    - утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте в сети Интернет муниципального образования Троицкий сельсовет (http://admtroickoe.ucoz.com/):

  - муниципальную Программу формирования современной городской среды;

  - порядок общественного обсуждения проекта муниципальной Программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную Программу;

  - нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

  - проводит общественные обсуждения и утверждение норм и правил благоустройства территории муниципального образования Троицкий сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству (Приложение № 4),

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Троицкий сельсовет.

Паспорт благоустройства муниципального образования Троицкий сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией сельсовета.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения Проекта муниципальной Программы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство;

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

(Раздел 7 в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4, от 06.09.2021 г. № 61).

Раздел 8. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной Программы

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация сельсовета.

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной Программы на уровне муниципального образования Троицкий сельсовет постановлением Администрации сельсовета утверждена общественная межведомственная комиссия.

Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по подготовке и реализации муниципальной Программы.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной Программы.

Администрация сельсовета в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;

- обеспечивает осуществление контроля хода выполнения Программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, инженерных сетей и иных объектов, расположенных на включенных в Программу территориях;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает завершение мероприятий муниципальной Программы, на реализацию которых предоставлена субсидия, до 31 декабря года, в котором получена данная субсидия.

(Раздел 8 введен Постановлением Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).

Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края

от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4, от 04.12.2020 г. № 58)

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской среды, от общего числа граждан проживающих на территории села Троицкое, принявших участие в исследованиях * | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории села Троицкое | % | - | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в Программу | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |

*  Расчет индикатора осуществляется по данным социологических исследований.

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края

от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4, от 04.12.2020 г. № 58, от 30.07.2021 г. № 53,

от 10.11.2021 г. № 80)

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей** |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | всего |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Троицкий сельсовет | 2018-2022 | Министерство, органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | 3067,08 | 3652,623 | 4176,319 | 4097,131 | 4040,404 | 19033,557 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 3465 | 3960,0 | 3960,0 | 3960,0 | 15345,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 35 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 3155,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 67,08 | 152,623 | 176,319 | 97,131 | 40,404 | 533,557 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы местного самоуправления | 3067,08 | 3652,623 | 4176,319 | 4097,131 | 4040,404 | 19033,557 | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 3465 | 3960,0 | 3960,0 | 3960,0 | 15345,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 35 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 3155,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 67,08 | 152,623 | 176,319 | 97,131 | 40,404 | 533,557 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, проведение строительного контроля | 2018-2022 | органы местного самоуправления | 10 | 75,344 | 107,246 | 56,725 | 0 | 249,315 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 75,344 | 107,246 | 56,725 | 0 | 249,315 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы местного самоуправления | 3057,08 | 3577,279 | 4069,073 | 4040,406 | 4040,404 | 18784,242 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 3465 | 3960,0 | 3960,0 | 3960,00 | 15345,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 35 | 40,0 | 40,0 | 40,00 | 3155,00 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 57,08 | 77,279 | 69,073 | 40,406 | 40,404 | 284,242 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 2. Проведение инвентаризаций благоустройства территорий села Троицкое | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
| 4 | Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Проведение общественных обсуждений | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |
|  | Мероприятие 3.3. Проведение отбора лучших проектов благоустройства для представления на конкурс | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |

*  заинтересованные лица участвуют в реализации Программы по согласованию.

* * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет»

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4, от 04.12.2020 г. № 58, от 30.07.2021 г. № 53, от 10.11.2021 г. № 80)

Приложение № 3

к муниципальной программе

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего финансовых затрат | 10832,107 | 3067,08 | 3 652,623 | 4176,319 | 4097,131 | 4040,404 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| за счет федерального бюджета | 7425 | 0 | 3465,0 | 3 960,00 | 3960,0 | 3960,0 |
| за счет краевого бюджета | 3075 | 3000 | 35,0 | 40,00 | 40,0 | 40,0 |
| за счет средств бюджета МО Троицкий сельсовет | 332,107 | 67,08 | 152,623 | 176,319 | 97,131 | 40,404 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4. Адресный перечень дворовых территорий требующих благоустройства,  исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий требующих благоустройства,

исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации

Утратило силу. – Постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого рай	она Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4.

Приложение 5. Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации и включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет»

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края

от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4, от 04.12.2020 г. № 58, от 30.07.2021 г. № 53,

от 10.11.2021 г. № 80)

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий,

требующих благоустройства по результатам инвентаризации и включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Общественная территория | Площадь муниципальной территории общего пользования, кв.м. | Виды работ | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Общественная территория-место отдыха по ул. Лесная, 34а | 4335 | - Земляные работы; - Устройство пешеходных дорожек; - Устройство ограждения (забор с трех сторон); - Установка лавочек; - Установка урн; - Устройство освещения; - Озеленение – посев газона; - Устройство парковки для автомобилей. | 3 067,08 | 0 | 3000 | 67,08 |
| 2 | Благоустройство зоны отдыха и установка сцены в центре с. Троицкое Троицкого района Алтайского края | 5400 | 1. Устройство лестничных сходов (демонтаж старых); 2. Ремонт цветочных клумб; 3. Установка скамеек; 4. Устройство освещения; 5. Асфальтирование площадки перед лестничным сходом; 6. Ремонт пешеходных дорожек; 7. Ремонт центральной цветочной клумбы; 8. Установка скамеек; 9 Установка урн; 10. Ремонт освещения (дополнительно установка 1 светильника); 11. Установка уличных «инсталляций» - зонт, дерево. 12. Установка кованного декоративного ограждения; 13. Установка уличной сцены | 3652,623 | 3465 | 35 | 152,623 |
| 3 | Благоустройство общественной территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46, с. Троицкое | 18190 | - Демонтаж существующей беговой дорожки и площадки для игры в ручной мяч (1 этап); - Ремонт беговой дорожки (асфальтирование) (1 этап); - Стометровка с усовершенствованным резиновым покрытием (1 этап); - Строительство волейбольной площадки с усовершенствованным резиновым покрытием (1 этап); - Устройство площадки для воркаута (1 этап); - Устройство площадки с уличными тренажерами под навесом (1 этап); - Устройство щита для игры в городки (1 этап); - Устройства газона (1 этап). | 4176,319 | 3960,00 | 40,00 | 176,319 |
|  |  |  | - Ремонт асфальтового покрытия баскетбольной площадки (2 этап); - Устройство усовершенствованного резинового покрытия на баскетбольной площадке (2 этап); - Строительство волейбольной площадки с усовершенствованным резиновым покрытием (2 этап); - Установка ограждения, ворот, калиток (2 этап); - Устройство трибуны на 90-100 посадочных мест (2 этап). | 4097,131 | 3960,0 | 40,0 | 97,131 |
| 4 | Благоустройство общественной территории «Детская спортивно-игровая площадка по пер. Парковому в с. Троицкое» | 600 | 1. Земляные работы; 2. Устройство пешеходных дорожек; 3. Устройство ограждения; 4. Установка качелей, каруселей, детского игрового комплекса; 5. Установка спортивного комплекса, турника, рукохода, стойки баскетбольной с кольцом; 6. Установка лавочек; 7. Установка урн; 8. Устройство освещения; 9. Озеленение – посев газона, высадка многолетних кустарников, деревьев. |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство центральной площади с. Троицкое | 2600 | 1. Демонтаж существующего асфальтового покрытия; 2. Устройство нового асфальтового покрытия или брусчатки; 3. Устройство освещения; 4. Установка урн. 5. Установка лавочек |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство общественной территории-места отдыха по ул. Новоселов в с. Троицкое» | 3000 | 1. Земляные работы; 2. Строительство универсальной площадки (волейбол, баскетбол, минифутбол) с усовершенствованным резиновым покрытием и ограждением; 3. Устройство дорожки для бега и роликов (роледром); 4. Установка лавочек; 5. Установка урн; 6. Устройство освещения. | 4040,404 | 3960,0 | 40,0 | 40,404 |

Приложение 6. Адресный перечень дворовых территорий требующих благоустройства, по результатам инвентаризации

(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4)

Приложение № 6

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий требующих благоустройства,

по результатам инвентаризации

| № п/п | Адрес территории | Работы из минимального перечня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт дворовых проездов | Освещение дворовых территорий | Установка скамеек | Установка урн |
| 1 | с. Троицкое Микрорайон, д. 1, Микрорайон, д. 2, Микрорайон, д. 3, Микрорайон, д. 4, Микрорайон, д. 5 | + | + | + | + |
| 2 | с. Троицкое, Микрорайон, д. 6 | + | + | + | + |
| 3 | с. Троицкое, Микрорайон, д. 7 | + | + | + | + |
| 4 | с. Троицкое, Микрорайон, д. 8 | + | + | + | + |
| 5 | с. Троицкое, ул. Чапаева, д. 43 | + | + | + | + |
| 6 | с. Троицкое, ул. Чапаева, д. 81 | + | + | + | + |
| 7 | с. Троицкое, ул. Ломоносова, д. 59 | + | + | + | + |
| 8 | с. Троицкое, ул. Советская, д. 118, ул. Советская, д. 120, ул. Советская, д. 122, ул. Советская, д. 124 | + | + | + | + |
| 9 | с. Троицкое проспект Ленина, д. 1, проспект Ленина, д. 3, ул. Линейная, д. 38, ул. Линейная, д. 40, ул. Комсомольская, д. 37 | + | + | + | + |
| 10 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д. 20 | + | + | + | + |
| 11 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д. 31 | + | + | + | + |
| 12 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д. 43 | + | + | + | + |
| 13 | с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, д. 41 | + | + | + | + |
| 14 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д. 23 | + | + | + | + |
| 15 | с. Троицкое, проспект Ленина, д. 23 | + | + | + | + |
| 16 | с. Троицкое, ул. Л. Толстого, д. 26 | + | + | + | + |
| 17 | с. Троицкое, пер. Пролетарский, д. 20 | + | + | + | + |
| 18 | с. Троицкое, ул. Промышленная, д. 23а | + | + | + | + |

Приложение 7. Адресный перечень общественных территорий (в том числе парков), включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет»

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий (в том числе парков),

включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»

Утратило силу. – Постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого рай	она Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4.