П Р О Е К Т

Администрация Троицкого сельсовета

Троицкого района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2021                                                                                                                    № ---

с. Троицкое

О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг.»

В соответствии с Распоряжением Правительства Алтайского края № 1-р от 12.01.2021, Протоколом от 03.06.2021 заседания общественной комиссии Троицкого сельсовета по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 № 106 «О внесении изменений в Приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», со статьей 46 Устава муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг.», утвержденную постановлением Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края от 26.12.2017 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» следующие изменения:

1) Паспорт программы изложить в следующей редакции:

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг.

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края; граждане, их объединения, заинтересованные лица; предприятия, организации, учреждения, ИП; общественные организации, подрядные организации |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Троицкий сельсовет. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Троицкий сельсовет. Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования; Повышение уровня и качества жизни сельского населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории села. |
| Срок и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | общий объем финансирования Муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 19 050,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 067,08 тыс. рублей; 2019 год – 3 652,623 тыс. рублей; 2020 год – 4 176,319 тыс. рублей; 2021 год – 4 113,964 тыс. рублей; 2022 год – 4 040,404 тыс. рублей; 2023 год – _______ тыс. рублей; 2024 год – _______ тыс.рублей. За счет средств федерального бюджета 15 345,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 0,00 тыс. руб. 2019 год – 3 465,00 тыс. рублей; 2020 год – 3 960,00 тыс. рублей; 2021 год – 3 960,00 тыс. рублей; 2022 год – 3 960,00 тыс. рублей; 2023 год - ______ тыс. рублей; 2024 год - ______ тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета 3 155,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 000,00 тыс. рублей; 2019 год – 35,00 тыс. рублей; 2020 год – 40,00 тыс. рублей; 2021 год – 40,00 тыс. рублей; 2022 год – 40,00 тыс. рублей; 2023 год - ______ тыс. рублей; 2024 год - ______ тыс. рублей. За счет средств местных бюджетов – 550,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 67,08 тыс. рублей; 2019 год – 152,623 тыс. рублей; 2020 год – 176,319 тыс. рублей; 2021 год – 113,964 тыс. рублей; 2022 год – 40,404 тыс. рублей; 2023 год – ______ тыс. рублей; 2024 год – ________ тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий муниципального образования Троицкий сельсовет. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий муниципального образования Троицкий сельсовет к концу 2024 года реализация Программы должна обеспечить: - в качественном выражении: - формирование системы мониторинга состояния благоустройства территорий села Троицкое; - формирование эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской среды; - создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач по благоустройству территорий села; - формирование системы комплексного благоустройства общественных территорий села; - обеспечение информационной открытости процесса формирования и реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в села; - в количественном выражении: - увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории МО Троицкий сельсовет Троицкого района; - доведение до 72% доли благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий в селе к концу 2024 года; Плановые значения показателей по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период. |

2)  Приложения № 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Троицкий сельсовет | 2018-2024 | Министерство, органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | 3067,08 | 3652,623 | 4176,319 | 4113,964 |  | 4040,404 |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 3465 | 3960,0 | 3960,0 |  | 3960,0 |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 35 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 67,08 | 152,623 | 176,319 | 113,964 |  | 40,404 |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования | 2018-2024 | органы местного самоуправления | 3067,08 | 3652,623 | 4176,319 | 4113,964 |  | 4040,404 |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 3465 | 3960,0 | 3960,0 |  | 3960,0 |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 35 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 67,08 | 152,623 | 176,319 | 113,964 |  | 40,404 |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий, проведение строительного контроля | 2018-2024 | органы местного самоуправления | 10 | 75,344 | 107,246 | 73,56 |  | 0 |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 75,344 | 107,246 | 73,56 |  | 0 |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  | Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 2018-2024 | органы местного самоуправления | 3057,08 | 3577,279 | 4069,073 | 4040,404 |  | 4040,404 |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 3465 | 3960,0 | 3960,0 |  | 3960,00 |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 3000 | 35 | 40,0 | 40,0 |  | 40,00 |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 57,08 | 77,279 | 69,073 | 40,404 |  | 40,404 |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 2. Проведение инвентаризаций благоустройства территорий села Троицкое | 2018-2024 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |
| 4 | Задача 3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2024 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Проведение общественных обсуждений | 2018-2024 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 2018-2024 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.3. Проведение отбора лучших проектов благоустройства для представления на конкурс | 2018-2024 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности |  | В рамках основной деятельности | В рамках основной деятельности |  |  |  |

*  заинтересованные лица участвуют в реализации Программы по согласованию.

* * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»

| Источники и направления расходов | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего финансовых затрат | 10832,107 | 3067,08 | 3 652,623 | 4176,319 | 4113,964 | 4040,404 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет федерального бюджета | 7425 | 0 | 3465,0 | 3 960,00 | 3960,0 | 3960,0 |  |  |
| за счет краевого бюджета | 3075 | 3000 | 35,0 | 40,00 | 40,0 | 40,0 |  |  |
| за счет средств бюджета МО Троицкий сельсовет | 332,107 | 67,08 | 152,623 | 176,319 | 113,964 | 40,404 |  |  |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий,

требующих благоустройства по результатам инвентаризации и включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»

| № п/п | Общественная территория | Площадь муниципальной территории общего пользования, кв.м. | Виды работ | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Общественная территория-место отдыха по ул. Лесная, 34а | 4335 | - Земляные работы; - Устройство пешеходных дорожек; - Устройство ограждения (забор с трех сторон); - Установка лавочек; - Установка урн; - Устройство освещения; - Озеленение – посев газона; - Устройство парковки для автомобилей. | 3 067,08 | 0 | 3000 | 67,08 |
| 2 | Благоустройство зоны отдыха и установка сцены в центре с Троицкое Троицкого района Алтайского края | 5400 | 1. Устройство лестничных сходов (демонтаж старых); 2. Ремонт цветочных клумб; 3. Установка скамеек; 4. Устройство освещения; 5. Асфальтирование площадки перед лестничным сходом; 6. Ремонт пешеходных дорожек; 7. Ремонт центральной цветочной клумбы; 8. Установка скамеек; 9 Установка урн; 10. Ремонт освещения (дополнительно установка 1 светильника); 11. Установка уличных «инсталляций» - зонт, дерево. 12. Установка кованного декоративного ограждения; 13. Установка уличной сцены | 3652,623 | 3465 | 35 | 152,623 |
| 3 | Благоустройство общественной территории Центрального стадиона по ул. Линейная, 46, с.Троицкое | 18190 | - Демонтаж существующей беговой дорожки и площадки для игры в ручной мяч (1 этап); - Ремонт беговой дорожки (асфальтирование) (1 этап); - Стометровка с усовершенствованным резиновым покрытием (1 этап); - Строительство волейбольной площадки с усовершенствованным резиновым покрытием (1 этап); - Устройство площадки для воркаута (1 этап); - Устройство площадки с уличными тренажерами под навесом (1 этап); - Устройство щита для игры в городки (1 этап); - Устройства газона (1 этап). | 4176,319 | 3960,00 | 40,00 | 176,319 |
|  |  |  | - Ремонт асфальтового покрытия баскетбольной площадки (2 этап); - Устройство усовершенствованного резинового покрытия на баскетбольной площадке (2 этап); - Строительство волейбольной площадки с усовершенствованным резиновым покрытием (2 этап); - Установка ограждения, ворот, калиток (2 этап); - Устройство трибуны на 90-100 посадочных мест (2 этап). | 4113,964 | 3960,0 | 40,0 | 113,964 |
| 4 | Благоустройство общественной территории «Детская спортивно-игровая площадка по пер.Парковому в с.Троицкое» | 600 | 1. Земляные работы; 2. Устройство пешеходных дорожек; 3. Устройство ограждения; 4.Установка качелей, каруселей, детского игрового комплекса; 5.Установка спортивного комплекса, турника, рукохода, стойки баскетбольной с кольцом; 6. Установка лавочек; 7. Установка урн; 8. Устройство освещения; 9. Озеленение – посев газона, высадка многолетних кустарников, деревьев. |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство центральной площади с.Троицкое | 2600 | 1.Демонтаж существующего асфальтового покрытия; 2. Устройство нового асфальтового покрытия или брусчатки; 3. Устройство освещения; 4.Установка урн. 5.Установка лавочек |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство общественной территории-места отдыха по ул.Новоселов в с.Троицкое» | 3000 | 1.Зеляные работы; 2. Строительство универсальной площадки (волейбол, баскетбол, минифутбол) с усовершенствованным резиновым покрытием и ограждением; 3. Устройство дорожки для бега и роликов (роледром); 4. Установка лавочек; 5.Установка урн; 6.Устройство освещения. | 4040,404 | 3960,0 | 40,0 | 40,404 |

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Троицкого сельсовета                                                                                     С.А. Малых